中国移动（浙江）创新研究院2026-2028年网络安全高级技术支持服务项目

技术规范书

中国移动（浙江）创新研究院有限公司

2026年7月

目录

1 总则	3

1.1 概述	3

1.2 技术标准	3

1.3 本期标的	4

1.4 技术建议书要求	4

1.5 适用范围	4

1.6 起草单位	5

1.7 解释权	5

1.8 版权	5

2 技术规范	5

2.1 背景介绍	5

2.2 服务内容及工作量	6

2.2.1服务内容	6

2.2.3服务工作量	11

2.3 服务能力要求	13

2.3.1 服务团队要求	13

2.3.3 技术要求	13

2.3.4 维护要求	14

2.3.5 应急响应	14

2.3.6 知识产权与保密要求	14

2.3.7 服务承诺要求	15

2.3.8 质量控制	15

2.4 服务期限	15

2.5 供应商退出机制	15

- 总则

  - 概述

- 本规范书为中国移动（浙江）创新研究院有限公司（甲方）“中国移动（浙江）创新研究院2026-2028年网络安全高级技术支持服务项目”的技术要求，供服务提供商（乙方）编写建议书和报价书之用。建议书的内容格式应符合本规范书的要求。

- 乙方在建议书中，对本规范书中所提各项要求能否实现与满足，应逐项予以说明和答复。乙方亦可根据自己提供的产品技术性能具体情况，在建议书中提出建议，并附详细资料和说明。

- 甲方在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。甲方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

- 乙方在参与本项目中，对于甲方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经甲方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则甲方有权追究乙方的责任。

- 在项目验收前，若采购人有新的相关标准出台，乙方应根据甲方要求在一定时限内免费负责修改或更新。

  - 技术标准

乙方提供网络安全服务应符合或高于集团公司颁布的相关规范：

（1）《中华人民共和国网络安全法》

（2）《中华人民共和国数据安全法》

（3）《GB_T 22239信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

（4）《2026年基础电信企业专业公司网络与信息安全工作考核要点与评分标准》

（5）《互联网新技术新业务信息安全评估指南》

（6）《通信网络安全防护管理规定》

（7）《信息安全技术个人信息安全规范》

（8）集团公司相关工作要求

  - 本期标的

为持续贯彻落实两部委、集团公司关于做好网络安全防护与运营的相关工作要求，以及进一步强化浙江创新院网络安全保障体系，需持续加强和规范网络安全管理和防护工作，完善安全运营体系，提升中国移动(浙江)创新研究院整体安全水平。随着大语言模型、AI应用快速普及带来的新型资产（如AI智能体、大模型等）不断涌现，以及外部攻击手段不断的演进，按照工信部2026年基础电信企业省级公司网络与信息安全工作考核要点、工信部《通信网络安全防护管理规定》的要求，急需增强针对暴露资产和新型资产的梳理与安全防护能力，需要投入更多的人力物力来应对网络安全风险。拟采购网络安全高级技术支持服务。

  - 技术建议书要求

1、建议书的内容格式要求，乙方所提供的建议书应按照以下内容格式进行编制：

- 综述

- 技术规范书应答

- 总体方案，根据本规范书所描述的现状，提出完整技术方案；

- 工程进度安排

- 分工界面

- 技术承诺

- 技术服务、支持

- 成功案例

  - 适用范围

本规范说明适用于甲方进行采购、项目服务、维护和管理，也是本期工程在采购过程中对应答建议书从业务、技术、数据等方面评估的主要依据。

  - 起草单位

本规范的起草单位为中国移动（浙江）创新研究院有限公司。

  - 解释权

本规范的解释权和修改权属于中国移动（浙江）创新研究院有限公司。

  - 版权

本规范的版权属于中国移动（浙江）创新研究院有限公司。

- 技术规范

  - 背景介绍

为持续贯彻落实两部委、集团公司关于做好网络安全防护与运营的相关工作要求，需持续加强和规范网络安全管理工作，完善网络安全运营体系，提升整体网络安全水平。

按照工信部2026年基础电信企业省级公司网络与信息安全工作考核要点以及公安部HW、省HW、管局HW、春耕行动等相关活动工作要求，需确保创新院业务的连续性，做好应用安全评估、重大活动安全保障、安全事件监测分析、应急响应处置等日常考核、迎检、HW等基础工作。另外，随着大语言模型、AI应用快速普及带来的新型资产（如AI智能体、大模型等）不断涌现，以及外部攻击手段不断的演进，依据工信部《通信网络安全防护管理规定》的要求，急需增强针对暴露资产和新型资产的梳理与安全防护能力，需加强投入的范围包括资产风险管理、安全风险评估、应急响应处置、安全事件监测、攻防演练、网络安全管理与运营支撑等相关工作。

  - 服务内容及工作量

### 2.2.1服务内容

- 资产风险管理

开展互联网暴露面资产安全管理、资产属性新增或变更相关的资产台账运营、渗透信息运营、安全评估漏洞台账运营等。

1）资产管理：针对IT云、移动云、边缘云全网开展相应的资产梳理、资产清单上报等工作；定期梳理全量资产，形成数据资产台账清单，按照集团格式要求提供资产相关信息，资产发生变更时及时更新数据资产清单。

2）暴露面管理：开展互联网暴露面风险管理，定期开展暴露面资产稽核发现，针对公网IP开展端口扫描、网站检测和资产认领跟踪，主动发现暴露面自有资产与新增资产；对下线的暴露面资产开展下线清退工作，确保彻底下线；开展暴露面端口风险管理，建立暴露面端口资产台账，每日开展暴露面端口开放稽核，发现新增端口及指纹变更及时跟踪处置。提供暴露面风险管理工具支撑，提升资产管理效率。

3）漏洞管理：定期对漏洞台账进行审查，对开展常规评估、专项评估、外部门通报的漏洞进行闭环处理，确保台账中的漏洞信息准确无误；对于已经整改完成的漏洞，及时更新台账中的状态和整改进展。

- 网络安全风险评估

1）代码审计：从代码层面对系统进行白盒审计，对整体源代码采用代码扫描和人工审查以及黑盒测试确认相结合的方式，对程序源代码逐条进行检查和分析，发现这些源代码缺陷引发的安全漏洞，并提供代码修订措施和建议发现系统存在的安全漏洞，输出《源代码审计报告》。

2）主机风险评估：对甲方内网主机开展例行安全扫描、对扫描出漏洞进行漏洞验证，确认漏洞是否存在；对例行扫描、渗透测试、上级单位下发等发现的漏洞进行数据分析，发现当前存在的安全问题，并提出整改加固方案；采用特征码及shellcode等相结合的检测方法，对主机系统、WEB系统定期开展木马检测，对检测发现木马开展跟踪溯源分析。

3）应用安全评估：负责新业务、新项目、新增暴露面系统、新增大模型智能体应用的安全评估服务，出具安全自评估报告，做好业务上线期间的安全评估、渗透和漏洞加固复核等工作，做好新上线业务的安全检查和漏洞闭环支撑工作。

4）开源组件安全评估：建立相应的第三方组件全生命周期管理体系，对第三方组件进行漏洞检测、修复、报告、跟踪，及时根据官方漏洞修复方案进行漏洞修复。系统上线前,对漏洞检测结果、修复方案、修复结果、未修复原因等信息进行汇总整理，方便后续对第三方组件进行全生命周期管理。

5）办公终端风险评估：对甲方办公网终端开展例行端口扫描和安全扫描，对扫描发现的端口和漏洞进行漏洞验证；对例行扫描、渗透测试、上级单位下发等多渠道发现的漏洞开展数据分析，梳理当前存在的安全问题，并提出整改加固方案；采用特征码与 shellcode 检测相结合的方式，对办公终端发现的木马及恶意程序开展跟踪溯源分析，明确入侵来源、影响范围与处置建议。

- 安全合规管理

1）系统定级备案：根据工信部及通管局监管要求，需定期开展“年报”网络安全工作信息填报及定级备案工作。按照《电信网和互联网网络安全防护定级备案实施指南》等相关标准，根据甲方需要协助对重要系统（包含Web应用、APP、小程序等）开展定级备案，协助甲方开展资产梳理、网络单元划分、定级备案文档编写、符合性测评、安全风险评估等工作。最终输出定级备案文档、符合性评测表、安全风险评估文档、安全风险整改文档等。

2）安全迎检支撑：制定安全迎检方案，提供两部委检查、集团检查以及其他专项网络安全检查的的技术支撑能力，包括准备迎检资料、操作演示环境等，确保检查不扣分、按期保质顺利完成。

- 安全设备运营

对甲方的云环境、安全系统及设备进行日常运维，服务内容包含策略配置、故障解决、数据上报、设备运行状态巡检等包括日常维护、变更、监控、巡检、系统优化、故障分析、问题处理、高可用演练等。使用人工智能技术赋能安全设备的日常运营，例如辅助日志的分析溯源，对设备日志进行筛选提取关联告警信息。

- 重大活动安全保障

重大活动期间，提供网络安全保障与值守服务，派安全人员现场值守开展安全监测分析，发现问题，及时告警并处置。重保期间进行7*24小时安全值守，提供信息安全技术支撑，采取现场服务的方式，以确保重要信息系统的安全稳定运行。内容包括保障前的准备工作、保障中的安全监测与值守、保障后的工作总结等。

- 应急响应处置

针对甲方的突发安全攻击事件，进行事件分析、风险抑制和清除、发现问题所在，协助制定可落地的网络与信息安全应急预案和应急演练计划，组织相关单位及人员，定期开展应急响应培训、钓鱼演练，并依据应急预案内容开展应急演练，模拟应对突发事件的活动，进一步加强对应急处理预案的理解，通过演练检验预案中网络安全事件等级划分、响应流程等的合理性，发现预案存在的不足之处，提出并更新维护完善预案。

编制详细的应急演练报告，报告内容包括演练背景、目标、范围、过程、结果、问题分析以及优化建议等方面的详细信息，为甲方提供决策支持和参考依据，确保演练成果能够得到有效应用和转化。根据演练结果，对甲方人员进行安全法律法规、安全意识、安全基础技能、渗透测试技术、安全管理体系、安全加固、第三方安全等知识的培训。

- 攻防演练服务

支撑开展网络安全攻防实战演习、针对各级网络安全实战演习提供网络安全应急保障。结合甲方业务场景，服务方应全程参与协助甲方完成前期的准备工作、场景选择、队伍组建、实操过程、工作总结等。根据甲方要求，配合完成各上级部门组织的网络安全实战演习，按要求开展攻防渗透、防守溯源反制，输出攻击报告、溯源报告，并根据演练结果，对甲方人员进行安全法律法规、安全意识、安全基础技能、渗透测试技术、安全管理体系、安全加固、第三方安全等知识的培训。需要高级网络安全专家支撑开展攻防支撑，输出攻击报告、防守报告、技战法等。

- 安全事件监测分析

结合AI技术对甲方资产安全进行全方位持续监测，以及挖掘分析工作，及时发现可能导致甲方网络、系统、数据被侵害的事件，掌握重要信息系统相关网络安全威胁风险，快速处置与响应，每周上报甲方总体安全态势，构建覆盖全网的网络安全态势感知、安全监测和通报预警体系。

定期收集业内安全威胁情报，根据甲方IT架构、网络结构和业务情况，分析各类安全威胁对甲方业务系统的影响程度,分析各类安全威胁的非代码方式防护手段和防护策略，提供防护策略配置建议;分析各类安全威胁的检测手段，优化安全渗透的评估方案,提供检测手段和工具。

- 网络安全管理与运营支撑

对标网信安全领域“四法一条例”，深入调研甲方网络安全相关的战略、组织、业务、流程现状，根据上级单位网络安全顶层设计与规划，结合甲方自身实际情况，协助甲方完善创新研究院的网络安全管理细则，做好网络安全规划编写，制定网络安全管理与技术策略。形成安全管理规划报告。

梳理线下安全运营流程，简化环节、优化审批链路，建立线上发起、跟踪、归档全流程机制，配套线下制度约束，提高运营效率与可追溯性。

- AI安全风险评估

针对AI技术、智能体技术发展带来的AI框架组件漏洞、AI应用风险的威胁情报、Agent沙箱运行时安全等新型网络安全问题，提供AI应用上线前、运行中及变更后的安全风险评估服务，识别AI应用服务运行过程中存在的安全隐患，输出《AI安全风险评估报告》。

2.2.2服务输出物

| 项目名称 | 服务内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 中国移动（浙江）创新研究院2026-2028年网络安全高级技术支持服务项目 | 资产风险管理 | 输出物1：全量资产梳理清单、资产台账；时间：每月完成相关资产梳理及更新工作后7个工作日内提交报告；频次：例行每月1次，按需不定期 输出物2：暴露面资产清单，暴露面端口资产台账、暴露面资产变更报告；时间：每月完成资产稽核发现、认领及下线管理，结束后5个工作日内提交报告；频次：例行每月1次，按需不定期 输出物3：资产漏洞台账；时间：每月完成相关资产风险扫描、更新台账，结束后5个工作日内提交报告；频次：按需不定期 |
|  | 网络安全风险评估 | 输出物1：应用的代码审计、源代码审计报告；时间：每月完成相关应用的代码审计，结束后5个工作日内提交报告；频次：例行每月1次，按需不定期 输出物2：系统主机漏洞扫描报告；时间：每月完成相关主机系统的漏洞扫描，结束后5个工作日内提交报告；频次：例行每月1次，按需不定期 输出物3：应用系统风险评估报告（渗透测试）；时间：执行结束后3个工作日提供；频次：例行每季1次暴露面系统，按需不定期 输出物4：新上线业务、新项目安全风险评估报告、安全漏洞检测报告；时间：执行结束后3个工作日提供；频次：按需不定期 输出物5：软件成分分析安全评估报告；时间：按需；频次：按需不定期 |
|  | 安全合规管理 | 输出物1：业务系统工信部定级报告、备案表；时间：定级备案工作前7个工作日；频次：例行每年1次，按需不定期 输出物2：迎检方案、迎检自查报告；时间：检查前7个工作日；频次：例行每年1次，按需不定期 |
|  | 安全设备运营 | 输出物1：创新院安全设备资产的策略配置清单，优化建议；时间：执行结束后3个工作日内；频次：例行每季1次，按需不定期 输出物2：安全设备的故障处置建议；时间：按需；频次;按需； 输出物3：安全设备的数据上报，包括事件报告等；时间：执行结束后3个工作日内；频次：例行每月1次，按需不定期 |
|  | 重大活动安全保障 | 输出物1：重大活动保前计划方案。时间：重大活动保障前7个工作日内完成定稿；频次：按需不定期 输出物2：重大活动保中材料，如值班表、溯源报告、排查事件等。时间：重大活动保障过程执行中期按需；频次：按需不定期 输出物3：重大活动保后总结报告；时间：重大活动保障后5个工作日内完成；频次：按需不定期 |
|  | 应急响应处置 | 输出物1：安全事件调查取证报告；时间：事件调查完成后2个工作日；频次：按需不定期 输出物2：应急演练预案和应急演练报告；频次：按需不定期 |
|  | 攻防演练服务 | 输出物1：攻防演练预案和攻防演练报告；时间：按需不定期 |
|  | 安全事件监测分析 | 输出物1：日常安全事件报告，包括设备监测的结果、事件分析情况、处置建议等。时间：执行介绍后3个工作日内提供；频次：每周例行1次，按需不定期 输出物2：安全威胁情报，加固策略配置建议；频次：按需不定期 |
|  | 网络安全管理与运营支撑 | 输出物1：网络安全管理规划报告；时间：按需；频次：按需； 输出物2：安全运营流程优化方案及线上化流程规范；时间：按需；频次：按需； |
|  | AI安全风险评估 | 输出物1: AI安全风险评估报告；时间；按需；频次：按需； |

### 2.2.3服务工作量

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 预估工作量（人天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中国移动（浙江）创新研究院2026-2028年网络安全高级技术支持服务项目 | 资产风险管理 | 500 | 内网业务资产的梳理，定级系统资产梳理，IT云和移动云资产、网管云（共2000余台）的梳理，台账记录；每季度完成一轮业务系统资产的漏洞管理与修复。 |
|  |  | 安全风险评估 | 1740 | 暴露面业务资产的代码审计和应用安全评估；内网业务主机风险扫描;每周新上线功能评估；月均处理10余次新业务、新项目、新功能点；新增暴露面的评估工作；全量第三方合作伙伴的不定期暴露面资产检查等 |
|  |  | 安全合规管理 | 360 | 全量业务系统的工信部定级备案工作及其他合规要求。每年度2次两部委检查、2次集团检查及4次其他检查 |
|  |  | 安全设备运营 | 600 | APT、态势、WAF等10余个安全设备资产的策略配置、故障解决、数据上报、设备运行状态巡检 |
|  |  | 重大活动安全保障 | 700 | 全年10余次重大活动的安全保障工作，含国家护网；浙江省护网；集团春耕；国家重要会议；重要节假日；以及临时突发值守要求等 |
|  |  | 应急响应处置 | 500 | 全年完成近10余件安全事件的分析处置。 |
|  |  | 攻防演练 | 100 | 每年开展至少1次网络安全攻防演练工作，涉及全量业务系统 |
|  |  | 安全事件监测分析 | 630 | 每月完成APT、态势、WAF等所拦截的安全事件的告警分析 |
|  |  | 网络安全管理与运营支撑 | 100 | 完善网络安全管理体系，推进安全运营流程线上化建设，提升规范化水平与运营效率。 |
|  |  | AI安全风险评估 | 430 | 新上线人工智能应用系统的AI安全风险评估；各存量AI业务上线后的AI方向的安全漏洞扫描与挖掘； |
| 合计 |  |  | 5660 |  |

  - 服务能力要求

### 2.3.1 服务团队要求

应答人需提供12人（含1名项目经理）及以上网络安全服务团队，其中项目经理1名，至少7人驻场，4名专家远程支持。

- 项目经理（驻点1人）

- 需满足本科及以上学历、5年及以上工作经验（自最高学历毕业时间开始计算）；

- 具备3个及以上网络安全服务的项目经历；

- 具备PMP或人社部颁发的信息系统项目管理师证书或工信部颁发的高级网络信息安全工程师/CISSP/CISP等证书。

- 驻点服务人员（至少7人）

- 驻点服务人员（项目经理除外）需同时满足本科及以上学历、3年及以上工作经验（自最高学历毕业时间开始计算）；

- 至少具备1个及以上的通信类网络安全服务项目经历。

- 远程支持专家（至少4人，按需提供）

- 远程支持专家（不可与现场驻点人员共用），需同时满足本科及以上学历、5年及以上工作经验（自最高学历毕业时间开始计算）；

- 具备3个及以上的通信类网络安全服务项目经历；

- 具备工信部颁发的高级网络信息安全工程师/CISSP/CISP/CISAW等安全证书中任意一个安全证书。

2.3.2 服务资质要求

应答人需具备中国通信企业协会颁发的通信网络安全服务能力评定证书（风险评估）一级及以上

### 2.3.3 技术要求

- 漏洞挖掘能力

- 支持采用基于漏洞原理的验证技术来漏洞验证，如远程溢出类漏洞、命令执行类漏洞、CORS跨域资源共享漏洞，HTTP账号密码明文传输，SQL注入，跨站脚本，文件包含漏洞，XPath注入，URL重定向，Session攻击，WEB后台弱口令、常见服务弱口令等；

- 支持对垂直越权、水平越权、弱验证码等逻辑漏洞的扫描策略配置；

- 创建系统漏扫任务时，扫描目标支持：IPV4、IPV6、域名同时下发。

- 恶意流量分析能力

- 支持常见网络协议解析能力，包含但不限于IP、TCP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、TLS/SSL、DNS、DHCP、SMB、NFS、SSH、TELNET、FTP、TFTP、LDAP、RDP、SMTP、IMAP、POP3、SNMP等

- 支持Web攻击特征的检测能力，检测类型包含但不限于web应用攻击、SQL注入、XPATH注入、目录遍历、LDAP注入、XSS攻击、XXE注入、敏感文件访问、命令执行、爬虫探测、WebShell、反序列化攻击等

- 安全运营能力

- 提供对安全监测防护设备配置及策略的验证能力，系统内置的模拟攻击剧本应不少于3000个；内置的攻击剧本模板应不少于100个；

- 提供网站防护覆盖度核查能力，识别是否受到WAF、IPS等防护，自动测试和分析网站对攻击的拦截能力；支持每次上传站点清单文件不低于500个站点规模；

- AI运营管理能力

- AI研判功能用于对告警的处置动作、处置描述（处置说明、处置方式、soar剧本名称）对应的预测值等进行模型预测，辅助运营人员研判告警；

- 支持模型管理，包括编辑、复制、定期清理、删除版本、查看训练结果、发布版本；支持研判开关，开启状态下对告警进行预测，关闭状态下无预测结果。

### 2.3.4 维护要求

乙方应为甲方提供及时有效的应急技术支持，以延续保证长期可靠的服务。

### 2.3.5 应急响应

乙方应提供正常工作时间（工作日，8:30至18:00）的电话技术支持。

### 2.3.6 知识产权与保密要求

甲方拥有本规范书要求的所有图纸、技术规格、手册、文件和软件的使用权。

甲方拥有本规范书的所有权，乙方拥有对本规范书的使用权。乙方只被允许将本规范书用于参加中国移动（浙江）创新研究院有限公司信息安全评估服务项目的采购选型应答，未经甲方许可，乙方不得将本规范书用于其他用途，或者向任何第三方泄漏本规范书内容。否则，甲方保有对乙方追究法律责任的权利，由此造成甲方的任何额外费用或者损失，均由乙方负责。

甲方拥有对本规范书的标的使用权及符合合同约定使用范围的修改权。

甲方拥有本协议规定的所有产品、文档、软件、软件代码、项目服务、支持服务（包括计算机软件及技术规格）中包含的使用权。

甲方对使用过程中在系统内产生的数据拥有所有权，并在进行系统运行和维护过程中具有专有的使用权。

乙方对在签订和履行合同过程中从对方获知的技术和商业秘密，无论在合同期限内还是合同终止后，均应遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定及部颁的保密规定中的相关条文，尊重甲方的知识产权，对所知悉的甲方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。未经甲方事先书面授权，乙方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用（依据国家或上级部门指示所做的赠送除外）。违反本条规定给对方造成损失的，违约方应负相关的法律责任。

### 2.3.7 服务承诺要求

乙方应对服务质量、服务进度、资源配置、保密义务以及售后服务做出实质承诺。

### 2.3.8 质量控制

为保证项目质量，在项目实施过程中须进行严格的项目管理。项目管理主要包括制定评估计划管理、评估流程管理、评估质量管理、工作日志管理、响应时间管理、文档管理、会议管理、对评估过程中的各种情况进行处理和跟踪、与用户及用户授权第三方沟通交流等。

  - 服务期限

本次安全服务期为合同签订之日起24个月。

## 2.5 供应商退出机制

合同期内，未经甲方书面同意或甲方要求乙方不得单方面更换项目团队成员；甲方要求更换者，乙方应在接到甲方书面通知后10个工作日内指派甲方认可的人员进入本项目服务团队；新成员必须要具备与被更换者同等或更高的资质条件（学历、工作经验、专业资质等），否则甲方有权终止合同，并由乙方赔偿甲方因合同终止造成的所有损失。